# Fase de implementación y simulación

### Diario de Ejecución (Bitácora)
#### Noviembre 2025: Preparación y Logística
- Tareas: Inventariado de hardware/software y solicitud de materiales al centro.
- Responsable: Equipo de Aprovisionamiento.
- Incidencia: El material recibido no incluía el NAS ni las impresoras previstas originalmente.
- Solución: Se decidió proceder con el material disponible y simular los servicios faltantes mediante virtualización.
#### Diciembre 2025: Infraestructura de Red y Diseño
- Tareas: Configuración inicial de switches/routers, instalación de servidores (AD, Web, DHCP), configuración de VLANs y diseño conceptual de la base de datos.
- Responsable: Administrador de Sistemas / Diseñador de BD.
- Incidencia: La instalación del rol DHCP mediante interfaz gráfica generaba errores críticos de configuración.
- Solución: Se realizó la instalación mediante Windows PowerShell, logrando un despliegue limpio y estable.
#### Enero 2026: Desarrollo Backend y Estructura de Usuarios
- Tareas: Creación web de tests (SIMULADA), configuración de usuarios/grupos en AD, instalación de Laravel/Bootstrap y desarrollo de las páginas por roles (estudiantes, profesores, administradores).
- Responsable: Equipo de Desarrollo / Administrador de Sistemas.
- Incidencia: Inestabilidad en la conexión entre Laravel y la base de datos MariaDB debido a versiones de PHP incompatibles.
- Solución: Actualización a XAMPP v7.4.29-1 sobre Ubuntu para asegurar la compatibilidad de los frameworks.
#### Febrero 2026: Implementación, Pruebas y Documentación
- Tareas: Implementación de peticiones e inserciones a la BD, test de conectividad entre VLANs, pruebas de acceso web y redacción de manuales e informes técnicos.
- Responsable: Todo el equipo.
- Incidencia: Los usuarios del grupo "Alumnado" tenían permisos de escritura accidentales en el servidor web.
- Solución: Ajuste de GPOs en el Active Directory para restringir el acceso a "Solo Lectura" y verificación final de los segmentos de red.
### Justificación de Recursos y Simulación
En este apartado se detallan los medios técnicos empleados para alcanzar el Producto Mínimo Viable (PMV), diferenciando entre los activos físicos disponibles y las estrategias de simulación adoptadas para cubrir las necesidades del proyecto.
#### 1. Recursos Reales (Hardware y Software Físico)
Son los elementos con los que hemos trabajado directamente para la implementación del sistema:
- Infraestructura de Red: Se ha utilizado un Switch de Capa 3 real, el cual ha sido fundamental para configurar el enrutamiento inter-VLAN y la segmentación del aula.
- Servidores y Servicios: Contamos con hardware físico para el despliegue de:
  - Servidor Web y Base de Datos: Implementados mediante un servidor real configurado con MariaDB.
  - Servidor de Infraestructura: Gestión de Active Directory (AD) y DHCP.
- Entorno de Desarrollo:
  - Software: Uso de Visual Studio Code como entorno principal de programación.
  - Frameworks: Implementación de Laravel para la lógica de backend y Bootstrap para el diseño de la interfaz (frontend).
- Terminales: Ordenadores configurados como clientes para las pruebas de conectividad y acceso al dominio.
#### 2. Recursos Simulados y Estrategias de Sustitución
Debido a que el proyecto original planteaba una inversión de hardware que superaba los recursos disponibles, hemos aplicado las siguientes soluciones de simulación:
- Virtualización de Servidores: Aunque se preveían 4 servidores físicos independientes, hemos simulado la infraestructura mediante virtualización. Esto nos permitió consolidar los roles de servidor Web, AD y DHCP en dos máquinas físicas, optimizando el hardware sin perder funcionalidad.
- Simulación de Almacenamiento (NAS): El servidor NAS previsto fue sustituido mediante la creación de carpetas compartidas y permisos en el Active Directory, simulando el comportamiento de un almacenamiento en red centralizado.
- Simulación de Dispositivos Periféricos: Dado que no se disponía de las 3 impresoras de red y los 28 ordenadores finales, se utilizaron máquinas virtuales y equipos del aula para simular el comportamiento de la red a escala, validando que la configuración del DHCP y las políticas de grupo (GPOs) funcionarían correctamente en un despliegue masivo.
- Maquetación del Entorno: Se utilizó software de configuración para simular los segmentos de red que no podían cablearse físicamente por completo, asegurando que el diseño lógico fuera idéntico al planeado.

### Evidencias de la Implementación
##### Diseño de la base de datos:
Diseño conceptual de la base de datos donde se ven las entidades, relaciones y datos que se guardan

Diseño lógico de la base de datos donde se ven las tablas de manera mas gráfica, se muestran: tablas, datos, propiedades de los datos(Claves foráneas, primarias, únicos, etc) y relaciones basadas en el sistema de pata de cuervo

##### Pagina web:
Como el hay demasiado código detrás de la pagina web dejare a continuación el enlace al repositorio donde esta todo, y ademas dejare trozos de código de sitios diferentes, es decir, mostrare por ejemplo una sobre las migraciones, otra sobre modelos, seeders, factories, controllers, etc
Esto es una migración donde se ira Laravel al querer crear las tablas de la base de datos, hay un archivo de migración por cada una de las tablas
 En esta imagen se ve un modelo de una tabla de la base de datos
Esto es un factory, a lo que se llamara laravel al querer crear datos falsos en la base de datos
Esto es un seeder, lo que llamara a los factories para crear los datos falsos diciendole tambien la cantidadç

Esto tambien es un seeder escrito de otra manera
a

Esto es un trozo de codigo de un controller donde se hacen solicitudes a la base de datos para guardar o recibir datos y usarlo para mostrarlo en las paginas web
Esto el el web.php es decir donde se mirara quien tiene permisos a que lugar que hacer si alguien hace una solicitud a que url, etc
Esto es un trozo del archivo .env donde se establecerán muchas reglas como datos de la base de datos, datos del mismo sitio web como por ejemplo si el proyecto esta en un entorno de desarrollo o de producción, etc
Esta es una de las funciones de frontend con js
a

Esto es un archivo .scss donde se establece las variables de paleta de colores que se usaran
Este es trozo de codigo de un archivo .blade.php donde covina html, bootstrap y php de una manera distinta a la que se suele hacer

### Gestión de Incidencias y Cambios
Durante el desarrollo del proyecto, se detectaron diversos fallos técnicos que obligaron a realizar cambios en la configuración inicial para alcanzar la estabilidad del sistema:
#### 1. Incidencias en el Directorio Activo (AD)
- Conflicto de accesos no autorizados: Se detectó que los usuarios tenían permisos excesivos.
  - Cambio aplicado: Se reestructuró la jerarquía en Grupos de Seguridad. Se restringió al Alumnado solo a navegación web y se crearon Plantillas de usuario para evitar errores humanos en futuras altas.
- Dificultad en la supervisión docente: No existía un método ágil para auditar el trabajo.
  - Solución: Se elevaron los privilegios del grupo Dirección y se configuraron carpetas compartidas con permisos específicos para el Profesorado.
#### 2. Optimización del Entorno Web
- Inestabilidad en el despliegue de Laravel/Bootstrap: El servidor inicial no respondía correctamente a los requerimientos de los frameworks.
  - Cambio aplicado: Se migró y optimizó el entorno hacia una distribución XAMPP (v7.4.29-1) sobre Ubuntu Linux, garantizando la compatibilidad total de la base de datos MariaDB con la capa de aplicación.
#### 3. Errores de Instalación y Saturación de Red (DHCP)
- Fallo en la interfaz gráfica (GUI): La instalación estándar de DHCP daba errores de configuración.
  - Solución: Se forzó la instalación mediante Windows PowerShell (Install-WindowsFeature), logrando un despliegue limpio.
- Exceso de peticiones de renovación de IP: El tiempo de concesión original saturaba el tráfico de control.
  - Cambio aplicado: Se ajustó el Scope "Profesorado" con un rango específico ($192.168.1.50$ - $192.168.1.100$) y se aumentó la concesión a 7 días para estabilizar la red local.

### Manual de Usuario / Ficha Técnica
#### Gestión de Conectividad (DHCP)
- Obtención de IP: Se ha implementado un sistema de asignación dinámica mediante el cual los terminales obtienen su configuración de red de forma automática. El tiempo de concesión (lease time) se ha fijado en 7 días, optimizando la rotación de direcciones en la subred.
- Reservas de IP: Para garantizar la disponibilidad de equipos críticos, se han configurado exclusiones estáticas. Un ejemplo es el equipo del Profesor 1, al cual se le ha vinculado permanentemente la dirección 192.168.1.51, facilitando su localización y acceso por parte del resto de la red.
#### Acceso al Servidor Web
- Inicio de Servicios: La operatividad de la plataforma web depende de la ejecución activa de los módulos de Apache (servidor HTTP) y MySQL/MariaDB (motor de base de datos). Sin estos servicios en estado "Running", la aplicación no será accesible para los clientes.
- Visualización: Se ha aplicado una política de segregación de funciones. Los usuarios pertenecientes al grupo Alumnado disponen de permisos exclusivos de lectura y navegación; cualquier acción de escritura, edición o modificación de ficheros en el servidor está estrictamente restringida por seguridad.
#### Acceso a Recursos (Active Directory)
- Profesores: El acceso a los recursos compartidos está supeditado a la autenticación en el dominio. Los docentes deben validar su identidad con sus credenciales de red para poder mapear y visualizar su carpeta personal y colaborativa.
- Dirección: Los perfiles de administración y dirección cuentan con privilegios de auditoría. Esto les permite acceder a los directorios del profesorado para supervisar el progreso de las tareas y asegurar la integridad de la documentación generada.
- Nuevos Usuarios: Con el fin de estandarizar el alta de personal y minimizar errores de configuración, se han definido objetos de plantilla. Estos modelos permiten replicar rápidamente los permisos y pertenencias a grupos para cada nuevo integrante del centro.

Para el correcto funcionamiento de la aplicación web, es necesario preparar el entorno de servidor local siguiendo estos pasos:
#### Requisitos del Entorno
La aplicación requiere un entorno de ejecución basado en el stack WAMP, utilizando los siguientes servicios:
- Servidor HTTP: Apache.
- Gestor de Base de Datos: MariaDB o MySQL.
- Herramienta de Gestión: XAMPP Control Panel.
#### Instalación y Despliegue
1. Ubicación del Proyecto: Copia la carpeta raíz del proyecto en el directorio de publicación de XAMPP, ubicado por defecto en: C:\xampp\htdocs\.
2. Activación de Servicios: Abre el panel de control de XAMPP e inicia los módulos de Apache y MySQL haciendo clic en el botón Start de cada uno.
3. Acceso al Sitio: Una vez que los servicios estén en ejecución (indicados en color verde), abre tu navegador web de preferencia e ingresa la siguiente URL en la barra de direcciones: http://localhost/nombre_de_tu_carpeta